# Dimensionamento energético residencial

User Stories

| ID | Utilizador | User Story | Critérios de aceite | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DER01 | Usuário | Criar um cadastro com e-mail para salvar imóveis e análises | Cadastro com e-mail e senha, validando os campos obrigatórios | Alta |
| DER02 | Usuário | Ter acesso aos imóveis cadastrados | Login válido dá acesso às informações do usuário; se for inválido, mostrar mensagem de erro | Média-alta |
| DER03 | Usuário | Cadastrar o imóvel para o dimensionamento energético | Registrar nome, endereço e tipo do imóvel | Alta |
| DER04 | Usuário | Poder excluir e editar imóveis cadastrados | Deve exigir confirmação para qualquer tipo de alteração | Média |
| DER05 | Sistema | Ter uma base de equipamentos elétricos para o usuário escolher | Cada equipamento tem nome, categoria e potência em watts (W) | Alta |
| DER06 | Usuário | Selecionar no imóvel os equipamentos que existem na residência | Só aceita equipamentos que estão na base; permite adicionar vários | Alta |
| DER07 | Usuário | Informar a quantidade e o tempo médio de uso diário de cada equipamento | Quantidade inteira maior que zero e uso entre 0 e 24 horas por dia | Alta |
| DER08 | Usuário | Ver o consumo médio mensal estimado de cada equipamento | Calcular (potência x quantidade x horas por dia x 30) / 1000 e mostrar em kWh/mês | Alta |
| DER09 | Usuário | Ver o consumo total médio mensal do imóvel | Somar o consumo de todos os equipamentos e mostrar o total em kWh/mês | Alta |
| DER10 | Usuário | Editar ou remover um equipamento já lançado no imóvel | Depois da alteração o consumo total é recalculado na hora | Média |

Tasks por User Story

| US | Task | Descrição da task |
| --- | --- | --- |
| DER01 | T01 | Criar a tabela de usuário no banco com nome, e-mail e senha |
|  | T02 | Criar a tela de cadastro |
|  | T03 | Validar formato do e-mail, tamanho da senha e e-mail já existente |
|  | T04 | Testar o cadastro com dados certos e errados |
| DER02 | T01 | Criar a tela de login |
|  | T02 | Comparar e-mail e senha com o que está gravado no banco |
|  | T03 | Levar o usuário para a lista de imóveis quando o login der certo |
|  | T04 | Mostrar mensagem de erro quando os dados não baterem |
| DER03 | T01 | Criar a tabela de imóvel ligada ao usuário |
|  | T02 | Criar o formulário com nome, endereço e tipo |
|  | T03 | Validar os campos obrigatórios |
|  | T04 | Salvar o imóvel e mostrar ele na lista |
| DER04 | T01 | Colocar os botões de editar e excluir na lista de imóveis |
|  | T02 | Abrir a edição com os dados do imóvel já preenchidos |
|  | T03 | Pedir confirmação antes de salvar ou excluir |
|  | T04 | Testar as duas ações e conferir se a lista atualiza |
| DER05 | T01 | Criar a tabela de equipamento com nome, categoria e potência em W |
|  | T02 | Cadastrar os equipamentos mais comuns na base inicial |
|  | T03 | Criar a listagem com filtro por categoria |
| DER06 | T01 | Criar a tela que lista os equipamentos da base |
|  | T02 | Colocar busca por nome ou categoria |
|  | T03 | Aceitar só equipamento que veio da base |
|  | T04 | Permitir adicionar vários equipamentos no mesmo imóvel |
|  | T05 | Gravar a ligação entre imóvel e equipamento |
| DER07 | T01 | Colocar os campos de quantidade e horas de uso por dia |
|  | T02 | Validar quantidade inteira acima de zero |
|  | T03 | Validar horas entre 0 e 24 |
|  | T04 | Mostrar o erro na tela quando o valor não passar |
| DER08 | T01 | Escrever a função (potência x quantidade x horas x 30) / 1000 |
|  | T02 | Arredondar o resultado em duas casas decimais |
|  | T03 | Mostrar o kWh/mês de cada equipamento na tela do imóvel |
|  | T04 | Conferir o cálculo com contas feitas na mão |
| DER09 | T01 | Somar o consumo de todos os equipamentos do imóvel |
|  | T02 | Mostrar o total em kWh/mês |
|  | T03 | Tratar imóvel sem equipamento, que fica com total zero |
| DER10 | T01 | Colocar editar e remover em cada equipamento da lista |
|  | T02 | Permitir alterar a quantidade e as horas |
|  | T03 | Pedir confirmação antes de remover |
|  | T04 | Recalcular o consumo do equipamento e o total do imóvel na hora |